**Проверка финансово – хозяйственной деятельности МБУ «Управление благоустройства города Липецка»**

В соответствии с планом работы на 2018 год Счетной палатой города Липецка проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройства города Липецка» за 2016 – 2017 годы.

В 2016 и 2017 годах до учреждения доводилось муниципальное задание на работы по «Содержанию объектов дорожного хозяйства» и «Содержанию в чистоте территории города» с утвержденным объемами обеспечения исполнения муниципального задания 250000,0 тыс. руб. и 278693,2 тыс. рублей.

Анализируя составные части выполняемых работ установлено, что по отдельным операциям, как в зимней, так и в летней механизированной уборке по отдельным операциям объемные показатели значительно выросли.

В 2016 – 2017 годах при расчете финансового обеспечения муниципального задания нормативные показатели не применялись, затраты на исполнение отдельных операций не просчитаны и не утверждены, а следовательно объемы выполнения отдельных операций по уборке города не имеют «привязки» к объему финансового обеспечения исполнения муниципального задания.

Фактически, финансовое обеспечение исполнения муниципального задания принято и корректировалось не под объемы выполняемых работ, а исходя из потребностей учреждения и финансовых возможностей бюджета.

В соответствии с отчетами доведенное до учреждения муниципальное задание на 2016 и 2017 годы (с изменениями) выполнено в полном объеме.

При анализе открытых данных о стоимости уборки территории других городов (Курск, Уфа, Рязань, Воронеж) установлено, что стоимость уборки 1 м2 общей площади Липецка сопоставима с тарифами на уборку в указанных городах.

Основные изменения в части расходов на исполнение муниципального задания в 2017 году произошли за счет увеличения расходов на транспортные услуги, которые по сравнению с 2016 годом выросли в 3,7 раза и составили 27901,7 тыс. рублей.

Увеличение объема закупаемых транспортных услуг обусловлено увеличением объемов вывозки мусора и снега.

Оплата услуг по содержанию имущества выросла в 2017 году за счет дорогостоящего ремонта подъемной техники, платежей по налогу на имущество и земельному налогу – за счет передачи учреждению в 2017 году земельных участков в бессрочное пользование и приобретения новой техники.

При выборочном анализе использования собственной техники учреждения, оборудованной датчиками системы позиционирования на вывозе снега в ноябре 2017 установлено завышение количества рейсов на снежную свалку по отдельным автомобилям на 30 %, что ставит под сомнение отчетные данные об исполнении муниципального задания по данному виду работ, а также эффективность использования денежных средств на привлечение сторонней автомобильной техники на вывозку снега и контроля за использованием техники.

Выборочным анализом проведенных учреждением закупок материальных ценностей и результатов их проведения неэффективного использования средств не установлено.

Однако, при визуальном осмотре остатков песка на пескобазе учреждения установлено, что в нарушение условий контракта в песке находится большое количество глины в комках, что в соответствии с техническим заданием аукциона и спецификацией контракта не допускается.

Таким образом, можно сделать вывод о низком уровне контроля за результатами исполнения контракта.

Выборочной проверкой расходования средств, полученных как в рамках исполнения муниципального задания и субсидии на иные цели, так и за счет собственных средств учреждения, нарушений не установлено.

При анализе использования основных средств установлено, что по состоянию на 01.01.2018 г. на балансе МБУ «Управление благоустройства» значится 269 единиц автомобильной и специальной техники, 74 % которой (199 единиц) имеют нулевую остаточную стоимость, то есть полностью самортизированы.

Общий износ техники по состоянию на 01.01.2018 года составляет 53 %, и это несмотря на то, что в 2017 году учреждением получено 40 единиц совершенно новой техники и оборудования на сумму 147905,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года общая сумма дебиторской задолженности составила 7966,6 тыс. руб., в том числе за счет собственных доходов учреждения – 7879,9 тыс. руб., из которых задолженность ЗАО «ЭкоПром-Липецк» по арендной плате составила 2928,0 тыс. руб. и МК РСДП с суммой задолженности за оказанные услуги 3200,6 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность учреждения составила 24173,7 тыс. руб., в том числе за счет средств на исполнение муниципального задания -22354,7 тыс. рублей.

Основную сумму кредиторской задолженности составляет заработная плата за декабрь 2017 года с платежами во внебюджетные фонды – 12442,4 тыс. руб., задолженность за поставленные материальные ценности 7285,6 тыс. руб., по налоговым платежам (НДС) 1187,0 тыс. руб. и прочие услуги - 2737,3 тыс. рублей.

Вся задолженность, за исключением дебиторской задолженности ЗАО «ЭкоПром-Липецк» является текущей.

Учреждением ведется работа по истребованию дебиторской задолженности.

По результатам проверки учреждению направлено представление с предложением о разработке нормативов затрат на исполнение отдельных видов работ, усилением контроля за использованием техники и за результатами исполнения контрактов, а также активизацией работы по истребованию дебиторской задолженности.